АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452032 С. ЗНАМЕНКА ул. Советская 46

тел. 2-25-00,2-21-35

КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » март  2015 й.                             № 9                                « 04 » марта  2015 г.

О подготовке к работе в условиях

весеннего паводка 2015 года

С целью заблаговременного обеспечения защиты населения и территории сельского поселения Знаменский сельсовет, а также минимизации ущерба от негативных последствий весеннего половодья в 2015 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2.  Утвердить  прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2015 году.

3.  Администрации ОАО «ППС  Знаменский РБ » взять на особый контроль  состояние  пруда, находящегося на балансе ОАО «ППС  Знаменский РБ».

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.В. Самойлов

Утверждён

постановлением Главы сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан

№  9 от  « 04 »  марта 2015 г.

Состав

противопаводковой  комиссии сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Самойлов А.В. - глава сельского поселения Знаменский сельсовет,

председатель комиссии

Леонтьева О.Н. – специалист –землеустроитель администрации сельского

поселения Знаменский сельсовет, зам. председателя

Члены комиссии ( по согласованию) :

Харисов В.Р. –    исполнительный  директор ОАО « ППС Знаменский РБ»

Гатиатуллин И.М. –  главный инженер «Белебеевского СВК»

Астафуров А.А. – главный инженер ОАО « ППС Знаменский РБ»

Ахмадуллин Р.М. – главный энергетик ОАО « ППС Знаменский РБ»

Мухаметшин И.Х. -   механик 1 отделения  ОАО «ППС Знаменский РБ»

Стрельцов А.П.-  начальник строительного участка ОАО «ППС Знаменский РБ»

Салихов А.Х. -   УУП Белебеевского ГРОВД

Стрелков В.В. –   врач общеврачебной практики Знаменского  ООП

Управляющий делами                                                                        Н.А. Мухаметова

Утверждён

постановлением Главы сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский  район РБ

№  9 от  « 04 » марта 2015 г.

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению весеннего паводка в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии о ходе прохождения весеннего паводка | до 20.03. 2015 г. | Самойлов А.В. |
| 2. | Своевременно очистить от снега и льда крыши, водосточные воронки, отводы и отмостки жилых домов, производственных зданий и сооружений, территории производственных и социально-культурных объектов , колодцы инженерных коммуникаций с отводом талых вод. | до 01.04. 2015 г. | Руководители предприятий и организаций СП |
| 3. | Для отвода талых вод от зданий и сооружений прокопать отводные каналы | 2-3 декада марта 2015 г. | Руководители предприятий и организаций СП |
| 4. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ : по ОАО «ППС Знаменский РБ» по «Белебеевскому СВК» Обеспечить их необходимыми материалами, оборудованием, инвентарем для выполнения работ по заданию комиссии. | до 20.03. 2015 г. | Харисов А.Р. Гатиатуллин И.М. |
| 5. | В период паводка организовать контроль за санитарным состоянием сельских населенных пунктов, своевременно обеспечить уборку улиц от снега | до 21.03. 2015 г. | Самойлов А.В. Леонтьева О.Н. |
| 6. | Провести ревизию оборудования по откачке воды на случай возможных затоплений подвалов, каналов | до 1.04. 2015 г. | Руководители предприятий, организаций, хозяйств |
| 7. | Руководителям ОАО ППС Знаменский и «Белебеевского СВК» выделять в необходимых случаях по заявке противопаводковой комиссии погрузочные машины , автотранспорт и другую спец. технику для проведения мероприятий в чрезвычайных ситуациях по обеспечению сохранности государственного и личного имущества граждан от порчи и уничтожения. | март- апрель | Харисов А.Р. Гатиатуллин И.М. |
| 8. | Руководителям предприятий создать на период паводка резерв финансовых и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий, провести ревизию оборудования по откачке воды на случай возможных затоплений подвалов, каналов, электрокабели ТП и РП | март-апрель | Харисов А.Р. Гатиатуллин И.М. |
| 9. | На период интенсивного таяния снега и высокого уровня талых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников и специалистов Администрации сельского поселения ОАО «ППС Знаменский РБ» и «Белебеевского СВК» | март- апрель | Самойлов А.В. Харисов А.Р. Гатиатуллин И.М. |
| 10. | Администрации ОАО «ППС Знаменский РБ» взять под особый контроль состояние пруда в с.Знаменка и пожарных водоемов д.Мочилки : - иметь запас насыпного строительного материала для укрепления пруда в с. Знаменка, - произвести прожекторное освещение плотины пруда в с. Знаменка - организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить постепенный спуск воды из водоемов | март- апрель | Харисов А.Р. |
| 11. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка проводить обследование свалок, неорганизованных скоплений бытовых отходов в населенных пунктах. Обеспечить своевременный вывоз отходов за пределы затопляемой зоны, проводить работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов; очищать затопляемые берега от мусора | март-апрель 2015 г. | Леонтьева О.Н. |
| 12. | Провести разъяснительную работу с жителями ул. Заречной , ул.Новая и пер. Заречного о возможности разлива талой воды и возможной эвакуации хозяйств. | март- апрель | Леонтьева О.Н. |
| 13. | Произвести очистку низководных мостов, а также дорожных труб и траншей от снега и ледяной наледи. | до 21.03. 2015 г. | Самойлов А.В. Харисов А.Р. Гатиатуллин И.М. |
| 14. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости |  |
| 15. | О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, докладывать немедленно дежурному ЕДДС | По прохождению паводка |  |

Управляющий  делами                                                                        Н.А. Мухаметова

# Text boxes

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА3Ы Б2Л2Б2Й РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЗНАМЕНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  БИЛ2М23Е  ХАКИМИ2ТЕ

452032 Знаменка Совет урамы  46

тел, 2-25-00,2-21-35