АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452032 с. Знаменка, ул. Советская 46

Тел. 2-24-99,  2-21-35

КАРАР                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » апрель  2018 й.                          № 27                              « 16 » апреля 2018 г.

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 12 апреля 2018 г. № 336 «О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» и в целях современной подготовки и обеспечения бесперебойной работы всех объектах  жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Создать   комиссию  по подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  сельского  поселения к работе  в  осенне-зимний период  2018-2019 годов в составе:

Самойлов А.В. – глава сельского поселения Знаменский сельсовет председатель комиссии;

Члены комиссии:

Ануфриева Г.Г. – ведущий методист «Краснознаменский СДК» (по согласованию);

Стрелков В.В. -  врач общеврачебной практики (по согласованию);

Тазеева В.И. - директор МАОУ СОШ с. Знаменка (по согласованию);

Шершина Т.А. – заведующий МАДОУ  ДС с. Знаменка (по согласованию);

Харисов А.Р. – генеральный директор  ОАО «Знаменский»  (по согласованию);

Леонов В.И. – электромонтер Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет (по согласованию).

2.  Утвердить план мероприятий по подготовке  объектов  жилищно- коммунального  хозяйства  сельского поселения  Знаменский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в осенне – зимний период  2018-2019 годов  (приложение).

3. Персональную  ответственность за  своевременную  и  качественную  подготовку  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период 2018-2019 годов независимо от форм  собственности   возложить  на  руководителей   предприятий, организаций и учреждений.

4.    Руководство работой  комиссии  и  контроль за  выполнением  данного  постановления  оставляю за  собой.

Глава  сельского  поселения                                                                    А.В. Самойлов

Приложение к постановлению

Главы сельского поселения

Знаменский сельсовет

№ 27 от «16» апреля 2018 г.

План

мероприятий   по подготовке  объектов  жилищно–коммунального   хозяйства   сельского   поселения Знаменский  сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  к  работе  в осенне-зимний  период  2018-2019  годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в зимних условиях | Не менее 1 раза в месяц | Глава сельского поселения |
| 2 | Руководителям предприятий и организаций своими приказами создать комиссии по подготовке к работе в зимних условиях и разработать планы мероприятий | май 2018 года. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов мероприятий по подготовке предприятий и организаций к работе в зимних условиях | До 15.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4 | Подготовить к работе в зимних условиях собственные базы, отопительные котельные, цеха с проведением ремонта кровель, бытовых помещений, согласно утвержденным планам мероприятий | До 15.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 5 | Подготовить к работе в зимних условиях снегоочистительные и спецмашины, аварийную технику, автотранспорт | До 15.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 6 | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Подготовить к работе в зимних условиях жилой фонд с оформлением паспортов готовности | До 01.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить выполнение планов капитального ремонта и полной замены ветхих сетей, линий и сооружений | До 15.09.2018 года | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |

Управляющий делами                                                                                                                        Н.А. Мухаметова

# Text boxes

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА3Ы Б2Л2Б2Й РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЗНАМЕНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  БИЛ2М23Е  ХАКИМИ2ТЕ

452032 Знаменка Совет урамы  46

Тел. 2-24-99, 2-21-35