Баш7ортостан  Республика3ы

Б2л2б2й районы муниципаль районыны8 Знаменка

ауыл советы ауыл  бил2м2hе хакими2те

452032,Башкортостан Республи7а3ы

Б2л2б2й районы, Знаменка ауылы,

Совет урамы, 46

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452032 с. Знаменка, ул. Советская 46

тел. 2-24-99, 2-21-35

КАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » октябрь 2017 й.                            № 50                         « 25 » октября 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения

Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018 -2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства села Знаменка и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»",

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на 2018-2022 годы» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения  Знаменский сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан www.znamadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, ул. Советская, д. 46.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.В. Самойлов

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от «25» октября 2017 г. № 50

## Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, жители села. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»" |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Целями Программы являются: |
|  | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания общественных территорий; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; |
|  | повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; |
|  | обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; |
|  | обустройство общественных территорий; организация освещения общественных территорий; создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения; выполнение озеленения общественных территорий. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (стадион, игровая площадка, парк); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; улучшение условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села; поддержание санитарного порядка на территории села; обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Повышение доли благоустроенных общественных территорий и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренный муниципальной программой "Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 2772,05 тыс. рублей - из них: - средств бюджета РФ – 2351,4 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 320, 65 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 100 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты: |
|  | - доля общественных территорий, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий составит 100%; - количество общественных территорий, приведенных в нормативное состояние, составит 2; - 5 комплектов проектно-сметной документации (локальных сметных расчетов и дизайн-проектов) подготовлено на выполнение благоустройства общественных территорий; - общая площадь общественных территорий более 13747 кв. м, из них планируется облагородить 13747 кв. м, т.е. 100%; - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 2 объекта площадью 13747 кв.м, что будет составлять 100% от общего количества территорий общего назначения; - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; -доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Текущее состояние всех общественных территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки села Знаменка истек, практически не производятся работы по озеленению общественных территорий.

До настоящего времени благоустройство общественных территорий не осуществлялось.

Благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности территории сельского поселения в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания общественных территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия общественных территорий, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и проездов к ним.

Комплексное благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния общественных территорий домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Сельское поселение Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан включает в себя 5 населенных пунктов – центром является село Знаменка.

Общая площадь земель сельского поселения составляет 14 757 га, в т.ч. – земли сельхозназначения – 804,62 га, в том числе 27,9 га лес и древесно-кустарниковые растения, под водой 14,9 га, под общественными постройками 8, 41 га., под общественными дворами и дорогами – 60 га. земли самого сельского поселения  - 1099, 89 га.

В парке по ул. Заводская  расположен   памятник, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны. Парк требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, проведения освещения, асфальтирования площадки, установки скамеек, урн, разбивки клумб. Парк необходимо сделать  центром семейного отдыха. На момент составления программы парк не благоустроен и требует значительных  финансовых вложений.

Стадион, расположенный в районе дома № 11 по улице Молодежная с. Знаменка также нуждается в благоустройстве и освещении.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство;

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение объектов сельского дизайна (скамеек).

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства общественных территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

## 3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий.

Перечень  видов работ по благоустройству общественных территорий:

- ограждение общественных территорий;

-обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек, урн для мусора,

- приобретение и установка спортивных элементов.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы – 2772,05 тыс.руб. - из них:

- средств бюджета РФ – 2351,4 тыс. руб.,

- средств бюджета Республики Башкортостан – 320, 65 тыс. руб.,

- средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 100 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.» указано в Приложении №  3.

Программа будет корректироваться с учетом проверки достоверности сметной стоимости работ и услуг.

## 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения в адресный перечень на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные объемы работ, либо на благоустройство объектов последующих периодов.

Адресный перечень Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

Актуализация муниципальной программы осуществляется исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

- Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в Программу

Включение общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение общественных территорий в Программу в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  общественных территорий сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (постановление администрации  сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от 07.07.2017 г. № 40/1) и Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельского поселения Знаменский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденных постановлением Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан(постановление администрации  сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от 07.07.2017 г. № 38).

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком  разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта территории общего пользования сельского поселения Знаменский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 07.07.2017 г. № 41).

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Администрация  сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 2 ед. общественных территорий общей площадью 13747 м2.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли общественных территорий, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества общественных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования общественных территорий, комплексного благоустройства общественных территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

### Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской на территории сельского поселения Знаменский сельсовет  на 2018-2022 годы»

от «25» октября 2017 г. № 50

### Сведения

### о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 6,325 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 15 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от «25» октября 2017 г. № 50

Адресный перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской на территории

сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

| № П/П | Адрес | Площадь ремонта | Перечень работ | Стоимость, в том числе источники финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, с/с Знаменский, в районе дома № 11 по ул. Молодежная, | 6325 м2 | Освещение, установка спортивных элементов. | Всего – 554,41 тыс.руб. - из них: - средств бюджета РФ – 470,28 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 64,13 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 20 тыс. руб. | 2018 год |
| 2 | Стадион 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, с/с Знаменский, в районе дома № 11 по ул. Молодежная, | 6325 м2 | Ограждение | Всего – 554,41 тыс.руб. - из них: - средств бюджета РФ – 470,28 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 64,13 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 20 тыс. руб. | 2019 год |
| 3 | Парк «Победы» 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, ул. Заводская, | 7422 м2 | Озеленение, освещение, установка урн, установка скамеек, подсадка деревьев. | Всего – 554,41 тыс.руб. - из них: - средств бюджета РФ – 470,28 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 64,13 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 20 тыс. руб. | 2020 год |
| 4 | Стадион 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, с/с Знаменский, в районе дома № 11 по ул. Молодежная, | 6325 м2 | Строительство футбольной площадки | Всего – 554,41 тыс.руб. - из них: - средств бюджета РФ – 470,28 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 64,13 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 20 тыс. руб. | 2021 год |
| 5 | Стадион 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, с/с Знаменский, в районе дома № 11 по ул. Молодежная, | 6325 м2 | Строительство детской спортивной плщадки | Всего – 554,41 тыс.руб. - из них: - средств бюджета РФ – 470,28 тыс. руб., - средств бюджета Республики Башкортостан – 64,13 тыс. руб., - средств бюджета сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – 20 тыс. руб. | 2022 год |

### Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы »

от «25» октября 2017 г. № 50

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе: |  |  |  |  | 2772,05 |
|  |  |  | В т.ч.: Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2351,4 |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 320,65 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100 |
|  |  | (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2772,05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2351,4 |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 320,65 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100 |

### Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022годы

от «25» октября 2017 г. № 50

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, утвердить и опубликовать Положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 03.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 03.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельского поселения Знаменский сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 07.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Знаменский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Знаменский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 12.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 06.08.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Разработать, утвердить, и опубликовать Положение о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 10.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 12.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Утвердить Состав общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 07.07.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 01.11.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой общественной территории, Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 15.12.2017 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 10 | Заключение муниципальных контрактов | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  | Не позднее 01.06.2018 | Не позднее 01.06.2019 | Не позднее 01.06.2020 | Не позднее 01.06.2021 | Не позднее 01.06.2022 |
| Контрольное событие № 11 | Выполнение работ | Исполнители (Подрядчики) –победители аукционных процедур |  | Не позднее 01.09.2018 | Не позднее 01.09.2019 | Не позднее 01.09.2020 | Не позднее 01.09.2021 | Не позднее 01.09.2022 |
| Контрольное событие № 12 | Приемка работ | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, общественная комиссия, уполномоченные лица |  | Не позднее 05.09.2018 | Не позднее 05.09.2019 | Не позднее 05.09.2020 | Не позднее 05.09.2021 | Не позднее 05.09.2022 |

# Footnotes

Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года